Informationsblad 2, mars 2024

Fönsterrenoveringen, ny startvecka (v14)

Renoveringen är framflyttad 2 veckor och beräknas starta v14 2024 (1:a veckan i april) och förväntas avslutas under v21 (20-25 maj).

Alla lägenheter har fått har information om extrabeställningar. Extrabeställningar skall skickas till Tumba Glas senast 13:e mars. Alla frågor som berör extrabeställningar hänvisas till Tumba Glas kontaktperson Carolina Hattara, e-post: carolina@tumbaglas.se.

Kort info:

- Provfönster innan påbörjad entreprenad, förslag: källarfönster

- Varje lägenhet får en egen tidplan

- Uppskattad tid för hela entreprenaden 8-9 veckor, ca 3 veckor per lägenhet

- Byggmöte varje vecka (Styrelsen+Tumba Glas)

- Information och kontaktuppgifter kommer finnas tillgänglig i entrén

- Arbetet börjar från plan 7 och fortsätter nedåt i fastigheten

- Arbetet kommer ske mellan kl. 7-16 vardagar

- Nycklar förvaras i nyckelskåp i låst rum i källaren

- Samma båge på samma fönster

Arbetsmoment i varje lägenhet:

- Rötskador och kopplingsbeslag besiktas i samband med start på resp lägenhet

- Ytterbåge demonteras och tas till verkstad för renovering

- Slipning av karm

- Väderskydd monteras

- Strykningar

- Demontering av väderskydd

- Återmontering ytterbåge

Stamspolning framflyttad

Styrelsen har valt att flytta fram stamspolningen till september 2024 för att inte krocka med Fönsterrenoveringen. Mer information om datum, kontaktpersoner och överlämning av nycklar mm kommer senare.

Nytt datum Föreningsstämma (pga lokalbrist)

Föreningsstämma kommer hållas onsdagen den 22:a maj kl 19-21 på Café Konrad, Konradsbergsgatan 7B.

Motioner ska inför årsstämman lämnas till styrelsen senast den 1 april 2024. I motionen ska du ange vad du vill ska genomföras, hur och varför. Motioner kan lämnas i föreningens postfack eller till styrelsens e-post, styrelsen@brfsignalpatrullen12.se. Till motionen ska du ange namn och lägenhetsnummer.

Källargångar och trapphus

Styrelsen vill påminna om att hålla trapphus och källargångar fria från saker/material. Detta av framkomlighets- & brandsäkerhetsskäl. Du som önskar få tillbaka dina flyttkartonger som stod i källaren, kontakta Styrelsen innan städdagen då de återvinns.

Påminnelse: Städdag sön 5:e maj kl 10-13.

Vi samlas utanför entrén kl 10 och jobbar fram till ca kl 12. Därefter fikar vi och grillar korv. Vi kommer i vanlig ordning bl.a. arbeta med planteringen på framsidan, städa gården, ev klippa gräs och buskar etc. Städdagen är ett bra tillfälle för nya och äldre medlemmar att lära känna sina grannar och styrelsen. Väl mött!

Locket till hushållsavfall

Använd avsett nedkast för hushållsavfall istället för att lyfta hela locket, detta för att minska slitaget. Det är samma nyckel till nedkastet som till entrédörren. Kontakta Styrelsen om du saknar nyckel.

Inloggning för medlemmar till vår hemsida, brfsignalpatrullen12.bostadsratterna.se.

Användarnamn: Brf Signalpatrullen 12 i Stockholm

Lösenord: medlemW2_1753

Hälsningar

Styrelsen